# PHÂN CÔNG TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TERENCE – TUẦN 5, 6, 7

# TUẦN 5 – Refactor hệ thống & Core Backend

## Nguyễn Đức Anh Tài (Leader - Backend)

Di dời API sang kiến trúc module-based (movies, users)

Chuẩn hóa response API (data, error)

Tích hợp RBAC vào middleware auth

Fix player HLS (loadSource, fallback)

Xây dựng Watch History API

Tối ưu Prisma query (fix N+1)

Tích hợp Redis cache homepage

Xây dựng AppError + logger

Dọn dẹp code cũ /api

Áp dụng DTO validation (Zod)

## Lê Tấn Tài (Frontend)

Fix UI homepage (banner + list phim)

Responsive mobile toàn bộ trang

Thiết kế skeleton loading

UI danh sách phim theo thể loại

Fix navbar + search UI

Chuẩn hóa theme mint

UI trạng thái lỗi/empty

Fix header mobile

Animation button cơ bản

Fix text overflow UI

## Trần Hồng Đức (Frontend)

Fix UI player trang xem phim

Hiển thị danh sách server + tập

UI watch history

UI continue watching

Fix login/register UI

UI profile user

Hover preview

Dark mode cơ bản

UI loading player

Responsive player mobile

# TUẦN 6 – Watch Party, Payment, Admin

## Nguyễn Đức Anh Tài (Leader - Backend)

Xây dựng Watch Party backend (room, join, leave)

Tích hợp Socket.IO realtime

Sync play/pause video

Tích hợp LiveKit token server

Phân quyền host/co-host

Lock/unlock phòng

Fix race condition sync

Xây dựng hệ thống TCoin

Tích hợp webhook thanh toán

Đảm bảo transaction DB (ACID)

## Lê Tấn Tài (Frontend)

UI Watch Party layout

UI chat realtime

UI host control

UI toggle lock room

UI admin dashboard

UI quản lý user

Component modal/alert

Loading dashboard

Responsive tablet

UI settings page

## Trần Hồng Đức (Frontend)

UI video call (LiveKit)

UI sync playback

UI participant

UI short video

Trang news UI

Hover preview nâng cao

Animation nâng cao

Fallback ảnh

Report lỗi UI

Notification UI

# TUẦN 7 – Optimization, Testing, Final Demo

## Nguyễn Đức Anh Tài (Leader - Backend)

Tối ưu Redis cache movie detail

Tối ưu search (Elasticsearch)

Bảo mật API (CSRF, sanitize)

Rate limit API & socket

Cleanup database

Fix memory leak socket

Background sync job

Logging hệ thống

Refactor final code

Review toàn hệ thống

## Lê Tấn Tài (Frontend)

Hoàn thiện UI dashboard

UI CMS quản lý nội dung

Rich text editor

Filter + pagination

Graph thống kê

Fix bug UI

Tối ưu animation

UX mobile

Skeleton nâng cao

Polish giao diện

## Trần Hồng Đức (Frontend)

Testing UI toàn bộ hệ thống

Viết test case

Fix bug UI

Test Watch Party

Test payment

Test authentication

Ghi log lỗi

Chuẩn bị demo

Tối ưu performance FE

Final UI polish